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АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БУЗУЛУКСКИЙ РАЙОН

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.03.2016года №104-п
г. Бузулук
	

	Об утверждении плана-графика перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме, предоставляемых администрацией Бузулукского района 
	


     В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением правительства Российской Федерации от 24.10.2011 №861 «О федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг», распоряжением правительства Российской Федерации от 17.10.2009 г. N 1555-р «О плане перехода на предоставление государственных услуг и исполнение государственных функций в электронном виде федеральными органами исполнительной власти», постановлением правительства  Оренбургской области от 25.01.2016 года №37-п «Об информационной системе оказания государственных и муниципальных услуг Оренбургской области» и на основании статьи 24 Устава муниципального образования Бузулукский район.

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить план-график перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых администрацией Бузулукского района  согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Структурным подразделениям администрации Бузулукского района организовать работу по выполнению плана-графика перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности первого заместителя главы администрации района по экономическим вопросам С.Ю. Дмитриева.

    4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования на правовом интернет-портале Бузулукского района (www.pp.bz.ru).

Глава района 

                                                                      Н.А. Бантюков
Разослано: в дело, С.Ю. Дмитриеву, всем отделам и управления администрации района, Бузулукской межрайонной прокуратуре.
                                                                                                                              Приложение

                                                                                                                                                                             к постановлению администрации района 

                                                                                                                                                                  от ___________________________
План - график 
перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме, предоставляемых администрацией 

Бузулукского района

	№ п/п
	Наименование услуги, предоставляемой администрацией Бузулукского района
	Ответственные исполнители
	Сроки реализации и содержание этапов  перехода на предоставление услуг в электронном  виде

 

	
	
	
	I этап

Завершение размещения информации о муниципальной услуге в Реестре государственных и муниципальных услуг (функций) и на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) 
	II этап

Завершение размещения на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) форм заявлений и иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги (функции), и обеспечение доступа к ним для копирования и заполнения в электронном виде:

	III этап

Обеспечение возможности для заявителей  в целях получения услуги предоставлять документы в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)
	IV этап

Обеспечение возможности для заявителей осуществлять с использованием  Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) мониторинг хода предоставления услуги ( исполнения функций)
	V этап

Обеспечение возможности получения результатов  предоставления услуги в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), если это не запрещено федеральным законом

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Консультирование по вопросам налогообложения, управления и применения норм действующего законодательства в области малого и среднего предпринимательства
	Муниципальное автономное учреждение «Центр поддержки малого и среднего предпринимательства в Бузулукском районе»
	До 01.06.2016г.
	До 01.06.2016г.
	До 01.06.2016г.
	До 01.06.2016 г.
	До 01.06.2016г.

	2
	Предоставление поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
	Муниципальное автономное учреждение «Центр поддержки малого и среднего предпринимательства в Бузулукском районе»


	До 01.06.2016г.
	До 01.06.2016г.
	До 01.06.2016г.
	До 01.06.2016г.
	До 01.06.2016г.

	3
	Хранение, комплектование (формирование), учет и использование архивных документов и архивных фондов
	Администрация Бузулукского района
	До 01.06.2016г.
	До 01.06.2016г.
	До 01.06.2016г.
	До 01.06.2016г.
	До 01.06.2016г.

	4
	Назначение и  выплата доплаты к  пенсии за  выслугу лет муниципальным служащим
	Администрация Бузулукского района
	До 01.06.2016г.
	До 01.06.2016г.
	До 01.06.2016г.
	До 01.06.2016г.
	До 01.06.2016г.

	5
	Предоставление выписки из реестра  муниципальной собственности муниципального образования Бузулукский район
	Администрация Бузулукского района
	До 01.06.2016г.
	До 01.06.2016г.
	До 01.06.2016г.
	До 01.06.2016г.
	До 01.06.2016г.

	6
	Передача муниципального имущества  в аренду, безвозмездное пользование
	Администрация Бузулукского района
	До 01.06.2016г.
	До 01.06.2016г.
	До 01.06.2016г.
	До 01.06.2016г.
	До 01.06.2016г.

	7
	Передача жилых помещений  муниципального жилищного фонда в собственность  граждан в порядке приватизации на территории муниципального образования


	Администрация Бузулукского района
	До 01.06.2016г.
	До 01.06.2016г.
	До 01.06.2016г.
	До 01.06.2016г.
	До 01.06.2016г.

	8
	Выдача разрешения на установку рекламных конструкций на территории муниципального образования
	Администрация Бузулукского района
	До 01.06.2016г.
	До 01.06.2016г.
	До 01.06.2016г.
	До 01.06.2016г.
	До 01.06.2016г.

	9
	Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях
	Администрация Бузулукского района
	До 01.06.2016г.
	До 01.06.2016г.
	До 01.06.2016г.
	До 01.06.2016г.
	До 01.06.2016г.

	10
	Выдача            градостроительных  планов земельных   участков (далее-ГПЗУ
	Администрация Бузулукского района
	До 01.06.2016г.
	До 01.06.2016г.
	До 01.06.2016г.
	До 01.06.2016г.
	До 01.06.2016г.

	11
	Выдача разрешения на строительство       
	Администрация Бузулукского района
	До 01.06.2016г.
	До 01.06.2016г.
	До 01.06.2016г.
	До 01.06.2016г.
	До 01.06.2016г.

	12
	Перевод жилого помещения в нежилое помещение или      нежилого помещения в жилое помещение, расположенного на территории муниципального образования  
	Администрация Бузулукского района
	До 01.06.2016г.
	До 01.06.2016г.
	До 01.06.2016г.
	До 01.06.2016г.
	До 01.06.2016г.

	13
	Выдача документов о согласовании       переустройства и   (или) перепланировки жилых помещений находящихся на территории сельских поселений муниципального образования   
	Администрация Бузулукского района
	До 01.06.2016г.
	До 01.06.2016г.
	До 01.06.2016г.
	До 01.06.2016г.
	До 01.06.2016г.

	14
	Выдача разрешений  на ввод объектов в эксплуатацию       
	Администрация Бузулукского района
	До 01.06.2016г.
	До 01.06.2016г.
	До 01.06.2016г.
	До 01.06.2016г.
	До 01.06.2016г.

	15
	Предоставление библиотечных услуг
	Отдел культуры администрации Бузулукского района
	До 01.06.2016г.
	До 01.06.2016г.
	До 01.06.2016г.
	До 01.06.2016г.
	До 01.06.2016г.

	16
	Организация и предоставление дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства
	Отдел культуры администрации Бузулукского района
	До 01.06.2016г.
	До 01.06.2016г.
	До 01.06.2016г.
	До 01.06.2016г.
	До 01.06.2016г.

	17
	Организация и проведение   культурно-досуговых мероприятий
	Отдел культуры администрации Бузулукского района
	До 01.06.2016г.
	До 01.06.2016г.
	До 01.06.2016г.
	До 01.06.2016г.
	До 01.06.2016г.

	18
	Закрепление муниципального имущества на праве оперативного управления, хозяйственного ведения и изъятие из оперативного управления, хозяйственного ведения
	Администрация Бузулукского района
	До 01.06.2016г.
	До 01.06.2016г.
	До 01.06.2016г.
	До 01.06.2016г.
	До 01.06.2016г.

	19
	Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования
	Отдел образования администрация Бузулукского района
	До 01.06.2016г.
	До 01.06.2016г.
	До 01.06.2016г.
	До 01.06.2016г.
	До 01.06.2016г.

	20
	Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам
	Отдел образования администрация Бузулукского района
	До 01.06.2016г.
	До 01.06.2016г.
	До 01.06.2016г.
	До 01.06.2016г.
	До 01.06.2016г.


